**Plan de Gestión de la Configuración del software**

**Tabla de Contenido**

[1. Introducción 3](#_Toc429490276)

[1.1. Situación de la empresa 3](#_Toc429490277)

[1.2. Propósito 3](#_Toc429490278)

[1.3. Aplicabilidad 3](#_Toc429490279)

[1.4. Definiciones 3](#_Toc429490280)

[2. Gestión de la Configuración del software 4](#_Toc429490281)

[2.1. Organización 4](#_Toc429490282)

[2.2. Roles 4](#_Toc429490283)

[2.3. Políticas, directrices y procedimientos 4](#_Toc429490284)

[2.4. Herramientas, entorno e infraestructura 5](#_Toc429490285)

[2.5. Calendario 6](#_Toc429490286)

[3. Actividades de la Configuración 7](#_Toc429490287)

[3.1. Identificación 7](#_Toc429490288)

[a. Cuadro con los CI clasificados e identificados 7](#_Toc429490289)

[b. Nomenclatura de la identificación 7](#_Toc429490290)

[c. Lista de ítems con la nomenclatura 7](#_Toc429490291)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Control de versiones** | | | | |
| ***Versión*** | ***Hecha por*** | ***Revisada por*** | ***Fecha*** | ***Descripción*** |
| 1.0 | Jorge Ramírez | Lenis Wong | 31/08/2015 | Versión inicial |
| 1.1 | Jorge Ramírez |  | 08/09/2015 | Corrección de la introducción, roles y calendario |
| 1.2 | Jorge Ramírez |  | 08/09/2015 | Identificación de la nomenclatura. |

**Plan de Gestión de la Configuración del software**

## Introducción

### Situación de la empresa

RPJA es una empresa líder en la consultoría y desarrollo de proyectos de software de diversos rubros. Actualmente la consultora se encuentra en proceso de obtener la certificación ISO 27001 e ISO 9001 que la posicionará como una empresa acorde a los estándares internacionales en calidad y seguridad.

Los proyectos de software desarrollados por RPJA están basados en las necesidades de sus clientes, enfatizando las características de usabilidad y portabilidad de los sistemas.

Sin embargo, la empresa actualmente no cuenta con un control de los cambios realizados en sus proyectos. La mayoría de los proyectos se encuentran almacenados en los equipos de los analistas o desarrolladores, solo los proyectos más grandes se almacenan en su servidor local que actúa como repositorio, pero en todos los casos solo se guarda la última versión desarrollada y ante cualquier cambio o mantenimiento se trabaja con esa versión, generando el riesgo de perder una versión estable.

### Propósito

El propósito de este plan es permitir identificar y controlar los cambios realizados en los proyectos de software a través de su ciclo de vida. Lo cual asegurará la integridad y disponibilidad de los proyectos en su versión más estable, para evitar pérdidas y retrasos en la entrega de nuestras soluciones y brindar una imagen solida a nuestros clientes

### Aplicabilidad

La aplicación de este plan está orientado a todos los proyectos de desarrollo de software de la consultora.

### Definiciones

* **Disponibilidad**: característica o propiedad de permanecer accesible y disponible para su uso cuando lo requiera una entidad autorizada.
* **Integridad**: Propiedad/característica de salvaguardar la exactitud y completitud de los activos.
* **Ítem de configuración**: Elemento de trabajo que puede resultar crítico para el proyecto.
* **Línea base:** elementos formalmente aprobados que sirven como punto de partida para futura revisiones.
* **Política de seguridad**: Documento que establece el compromiso de la Dirección y el enfoque de la organización en la gestión de la seguridad de la información.

## Gestión de la Configuración del software

### Organización

### Roles

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Rol** | **Cantidad de personal** | **Responsabilidades** | **Nivel de autoridad** |
| 1 | Gestor de la configuración | 1 | Ejecutar todas las tareas de gestión de configuración | Sobre todo el proyecto |
| 2 | Bibliotecario | 1 | Crear la estructura organizacional y de fácil uso para almacenar la información | Sobre el repositorio |
| 3 | Gestor de control de cambios | 1 | Revisar las solicitudes de cambio | Sobre las solicitudes de cambio |
| 4 | Inspector de aseguramiento de la calidad | 1 | Auditar la Gestión de la configuración | Auditor |
| 5 | Miembro del equipo | 3 | Utilizar solicitud de cambio | Sobre el ítem asignado |

### Políticas, directrices y procedimientos

El plan de Gestión de la Configuración está alineado con las siguientes políticas de la organización:

* Política de la Seguridad de la Información – PSI
* Política de seguridad en los procesos de desarrollo y soporte – PSGSI01 Manual de políticas de seguridad Sistema de Gestión de Seguridad de la información.
* Política de gestión de acceso de usuarios – PSGSI02 Manual de políticas de seguridad Sistema de Gestión de Seguridad de la información
* Política de uso de contraseñas – PSGSI03 Manual de políticas de seguridad Sistema de Gestión de Seguridad de la información
* Política de Intercambio de Información – PSGSI04 Manual de políticas de seguridad Sistema de Gestión de Seguridad de la información

### Herramientas, entorno e infraestructura

* **Git:** es un software de control de versiones diseñado pensado en la eficiencia y la confiabilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando éstas tienen un gran número de archivos de código fuente.

****

* **GitHub**: es una forja (plataforma de desarrollo colaborativo) para alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git. Utiliza el framework Ruby on Rails.

### Calendario

Las actividades del plan se encuentran organizadas según el siguiente calendario:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la tarea** | **Duración** | **Inicio** | **Fin** |
| **Introducción** | **4 días** | **vie 28/08/15** | **mié 02/09/15** |
| Describir la situación de la empresa | 1dia | vie 28/08/15 | sáb 29/08/15 |
| Redactar el propósito del plan | 1 día | sáb 29/08/15 | sáb 29/08/15 |
| Especificar la aplicabilidad del plan | 1 día | dom 30/08/15 | dom 30/08/15 |
| Agregar definiciones | 3 días | lun 31/08/15 | mié 02/09/15 |
| **Gestión** | **4 días** | **vie 28/08/15** | **mié 02/09/15** |
| Describir la organización de la gestión de la configuración | 2 dias | vie 28/08/15 | mié 02/09/15 |
| Definir los roles | 2 días | lun 31/08/15 | mar 01/09/15 |
| Describir políticas | 2 días | lun 31/08/15 | mar 01/09/15 |
| Especificar las herramientas y entorno | 3 días | lun 31/08/15 | mié 02/09/15 |
| Elaborar el calendario | 4 días | sáb 29/08/15 | mié 02/09/15 |
| **Identificación** | **4 dias** | **vie 04/09/15** | **mié 09/09/15** |
| Elaborar cuadro con los CI identificados | 2 días | vie 04/09/15 | dom 06/09/15 |
| Definir la nomenclatura | 2 días | dom 06/09/15 | lun 07/09/15 |
| Elaborar lista de ítems | 3 días | lun 07/09/15 | mié 09/09/15 |
| **Control** | **5 días** | **jue 10/09/15** | **mié 16/09/15** |
| Definir las líneas base | 2 días | jue 10/09/15 | vie 11/09/15 |
| Definir la estructura de las librerías | 2 días | vie 11/09/15 | dom 13/09/15 |
| Definir formato de solicitud de cambio | 2 días | dom 13/09/15 | lun 14/09/15 |
| Elaborar el plan de gestión de cambios | 3 días | lun 14/09/15 | mié 16/09/15 |
| **Estado** | **4 días** | **vie 18/09/15** | **mié 23/09/15** |
| Definir reportes para el estado | 4 días | vie 18/09/15 | mié 23/09/15 |
| **Auditoria** | **4 días** | **vie 25/09/15** | **mié 30/09/15** |
| Elaborar reportes de auditoria | 4 días | vie 25/09/15 | mié 30/09/15 |
| **Gestión de release** | **14 días** | **vie 02/10/15** | **mié 21/10/15** |
| Configurar paquete de instalación | 2 días | vie 02/10/15 | lun 05/10/15 |
| Mantener librería actualizada | 2 días | lun 05/10/15 | mar 06/10/15 |
| Hacer bat que genere el paquete | 5 días | mié 07/10/15 | mar 13/10/15 |
| Elaborar documento de liberación | 4 días | vie 16/10/15 | mié 21/10/15 |

## Actividades de la Configuración

### Identificación

### Cuadro con los Ítem de configuración clasificados e identificados

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Ítem** | **Tipo** | **Fuente** | **Extensión** |
| 1 | Plan de Gestión de la configuración del software | Evolución | Consultora | docx |
| 2 | Plan de Gestión del proyecto STU | Evolución | Proyecto STU | docx |
| 3 | Cronograma del plan de gestión de configuración | Evolución | Consultora | mpp |
| 4 | Cronograma del plan de gestión del proyecto STU | Evolución | Proyecto STU | mpp |
| 5 | Documento de Negocio proyecto STU | Evolución | Proyecto STU | docx |
| 6 | Lista de requisitos proyecto STU | Evolución | Proyecto STU | xlsx |
| 7 | Documento de análisis proyecto STU | Evolución | Proyecto STU | docx |
| 8 | Documento de diseño proyecto STU | Evolución | Proyecto STU | docx |
| 9 | Documento de arquitectura | Evolución | Proyecto STU | docx |
| 10 | Plan de pruebas | Evolución | Proyecto STU | docx |
| 11 | Base de datos de vehículos | Fuente | Cliente | sql |
| 12 | Base de datos de placas | Fuente | Cliente | sql |
| 13 | Manual de usuario | Evolución | Proyecto STU | PDF |
| 14 | Manual de instalación | Evolución | Proyecto STU | PDF |

### Nomenclatura de la identificación

La nomenclatura de los ítems de la configuración será según el siguiente formato:

1. Para documentos propios de la consultora serán las iniciales de cada las palabras que componen el documento. Ejemplo: PGCS: Plan de Gestión de la Configuración.

Si la nomenclatura del ítem coincidiera con la de otro ítem se considerara adicionar la siguiente letra de la primera palabra del nombre del ítem.

Si el nombre del ítem tuviera numeración, la nomenclatura adicionara un 0 seguido del número. Ejemplo: Procedimiento 01: PROC01

1. Para documentos que pertenecen al desarrollo de un proyecto o no pertenecen a la consultora deberán iniciar con las iniciales del nombre del proyecto y las iniciales del artefacto, separadas por un guion bajo.

[Iniciales del proyecto]\_[Iniciales del documento]

### Lista de ítems con la nomenclatura

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nº** | **Nomenclatura** | **Ítem** |
| 1 | PGCS | Plan de Gestión de la configuración del Software |
| 2 | CP | Cronograma del plan de gestión de configuración |
| 3 | PSI | Política de seguridad de la información |
| 4 | PSGSI01 | Política del Sistema de Gestión de Seguridad 01 |
| 5 | PSGSI02 | Política del Sistema de Gestión de Seguridad 02 |
| 6 | PSGSI02 | Política del Sistema de Gestión de Seguridad 03 |
| 7 | PSGSI02 | Política del Sistema de Gestión de Seguridad 04 |
| 8 | STU\_PP | Plan de gestión del proyecto |
| 9 | STU\_CP | Cronograma del plan |